Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Կարի ֆաբրիկայի կառուցում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արտադրական ձեռնարկության ստեղծում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 578.4 | 400.0 | 178.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 8.4Կապիտալ ծախսեր՝ 570.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 578.4 |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, աշխատուժի վերապատրաստում |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատվիրատուների պայմանագրից հրաժարվելը |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 400-600 աշխատողներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2018թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը ներդրումային է: Կարի ֆաբրիկան գործելու է նախկին հյուսիսային համալսարանի եռահարկ շենքում: Հետագայում արտադրությունը ընդլայնվելու է և ստեղծվելու է մինչև 800 աշխատատեղ: Արդեն իսկ համայնքի տարածքում բացվել է ֆաբրիկայի ուսուցման կենտրոն:Արտադրվելու է եվրոպական առաջավոր տարբեր ֆիրամների համար բանվորական արտահագուստ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Արթիկ քաղաքից դուրս արևելյան հատվածում լքված հանքերի ռեկուլտիվացիա, անտառաշերտերի ստեղծում և հեղեղատարների մաքրում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բնապահպանություն |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարելավել համայնքի էկոլոգիան |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 685.3 | 170.0 | 200.0 | 200.0 | 104.8 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 685.3մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 685.3մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ և տնկիներ, մեխանիզմներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տնկիների թույլ կպչողականություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ամբողջ ազգաբնակչությունը |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2020թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ռեկուլտիվացիայի ենթարկել լքված հանքերի 40հա տարածք, ռեկուլտիվացվող տարածքում ստեղծել անտառաշերտ, որը քաղաքը կպաշտպանի փոշիներից և կծառայի ազգաբնակչության հանգստի գոտի:Կկատարվի 7.5կմ երկարությամբ հեղեղատարների մաքրում քարհանքերից, հեղեղների միջոցով բերված արտադրական թափոններից և փոշուց: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Կաթի ընդունման և վերամշակման գործարանի կառուցում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 168.7 |  |  | 168.7 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 8.7մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 160.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 168.7մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տարածքիկամշինությանառկայությունԱշխատուժիվերապատրաստում |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արթիկ համայնքի տարածաշրջանի համայնքների անասնապահներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Արթիկը և տարածաշրջանի 23 համայնքները անասնապահությամբ զբաղվող համայնքներ են: Առկա է շուրջ 9500 գլուխ կովեր, սակայն կաթի ընդունման և վերամշակման գործարան չկա: Արթիկում նախկինում գործող գործարանը մասամբ քանդվել է:Գործարանի շենքը վերանորոգելու և սարքավորումները արդիականացնելու դեպքում կունենանք անհրաժեշտ գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման հնարավորություն: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Անասունների սպանդանոցի կառուցում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Սոցիալական խնդրի լուծում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 192.8 |  |  |  | 192.8 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2.8մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 190.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 192.8մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տարածքիկամշինությանառկայությունԱշխատուժիվերապատրաստում |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արթիկ համայնքի և տարածաշրջանի համայնքների անասնապահներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2020թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Արթիկը և տարածաշրջանի 23 համայնքները անասնապահությամբ զբաղվող համայնքներ են: Տարածաշրջանում առկա է մոտ 19000 գլուխ եղջյուրավոր անասուններ: Առաջիկա երկու տարում դրանց քանակը կավելանա ևս 14000-ով: Այսօր անասունների մորթը կատարվում է տարերայնորեն՝ առանց անասնաբույժի հսկողության և սանիտարական նորմերի խախտումներով: Սպանդանոցի առկայության դեպքում կլուծվեն մորթի հետ կապված բոլոր խնդիրները: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Սպանդարյան, Թումանյան, Իսահակյան, Նալբանդյան փողոցների արտաքին

 լուսավորության ցանցի կառուցում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի տարածքում արտաքին լուսավորության ապահովում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Լուծել նշված փողոցների բնակիչների արտաքին լուսավորության խնդիրները |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 4.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 12.5մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 13.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Թումանյան, Իսահակյան, Նալբանդյան և Սպանդարյան փողոցների բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Թումանյան, Իսահակյան, Նալբանդյան և Սպանդարյան փողոցներում արտաքին լուսավորության ցանց կառուցված չէ: Նշված փողոցներում լուսավորության ցանցի անցկացումով կլուծվի մոտ 2000 բնակչների սոցիալական պայմանների որոշակիորեն բարելավման խնդիրը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Գ. Լուսավորիչ փողոցի 1-ին նրբանցքի տուֆ քարով սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.1մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 5.8մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 5.9մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գ. Լուսավորիչ փողոցի 1-ին նրբանցքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թվականի հունիս -2019 թվականի սեպտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆ քարով սալապատվելու է 180մ երկարությամբ և 5.0մ լայնությամբ փողոցը:Անհրաժեշտ նյութերը և գործիքները (քար, ավազ, ցեմենտ, բահ, քլունգ, լինգ, մալա) տրամադրելու է համայնքապետարանը (4.1մլն դրամ), իսկ աշխատավարձը (1.8մլն դրամ)՝ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Գ. Նժդեհ փողոցի 1-ին նրբանցքի տուֆ քարով սալահատակում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6.0 |  | 6.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 100000 դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 5.9մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 6.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գ. Նժդեհ փողոցի 1-ին նրբանցքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 թվականի հունիս -2018թվականի հոկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի արթիկ տուֆի քարերով սալահատակվելու է 184.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ նրբանցքը: Սալահատակի երկու եզրերում տեղադրվելու է տուֆ քարով եզրաքարեր: Ծրագրի իրականացման նյութերը (քար, ավազ, ցեմենտ) տրամադրելու է համայնքապետարանը (4.0մլն դրամ), իսկ աշխատավարձը (2.0մլն դրամ)՝ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Աղաքարյան փողոցի տուֆ քարով սալահատակում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20.0 |  |  | 20.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.2մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 19.8մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 20.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Աղաքարյան փողոցի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019 թվականի հունիս -2019թվականի սեպտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի արթիկ տուֆի քարերով սալահատակվելու է 615.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ փողոցը: Սալահատակի երկու եզրերում տեղադրվելու է մայթի տուֆ քարով եզրաքարեր: Ծրագրի իրականացման նյութերը (քար, ավազ, ցեմենտ) տրամադրելու է համայնքապետարանը (4.0մլն դրամ), իսկ աշխատավարձը (մոտ 2.0մլն դրամ)՝ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Ղուկասյան փողոցի տուֆ քարով սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17.2 |  |  |  | 17.2 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.2մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 17.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 17.2մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  Ղուկասյան փողոցի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020 թվականի հուլիս -2020թվականի հոկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի արթիկ տուֆի քարերով սալապատվելու է 530.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ փողոցը: Անհրաժեշտ նյութերը (քար, ավազ, ցեմենտ) և գործիքները տրամադրելու է համայնքապետարանը (14.2մլն դրամ), իսկ աշխատավարձը (3.0մլն դրամ)՝ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Կամոյի փողոցի տուֆ քարով սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23.4 |  |  |  | 23.4 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0.4մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 23.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 23.4մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Կամո փողոցի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020 թվականի մայիս -2020թվականի սեպտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆի քարով սալապատվելու է 720.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ փողոցը: Սալապատվածքի երկու եզրերում լինելու է տուֆ քարից եզրաքարեր: Ծրագիրնիրականացվելու է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրով: Համայնքապետարանի ներդրումը կազմելու է 19.0մլն դրամ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Դուրյան փողոցի տուֆ քարով սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16.3 |  | 16.3 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.3մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 16.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 16.3մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Դուրյան փողոցի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 թվականի հունիս -2018թվականի սեպտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆքարով սալապատվելու է 500.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ փողոցը: Ծրագիրն իրականացվելու է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրով: Համայնքի ներդրումը կազմելու է 14.0մլն դրամ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Գր. Լուսավորիչ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆ քարով սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.3մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 22.5մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝22.8մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գր. Լուսաավորիչ փողոցի 3-րդ նրբանցքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019 թվականի հունիս -2019թվականի սեպտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆքարով սալապատվելու է 700.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ նրբանցքը: Սալահատակումն իրականացվելու է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրով: Համայնքապետարանի ներդրումը կազմելու է 18.0մլն դրամ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Տուֆագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆ քարով սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.0 |  |  |  | 10.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.1մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 9.9մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝10.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Տուֆագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020թվականի մայիս -2020թվականի սեպտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆքարով սալապատվելու է 300.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ նրբանցքը: Ծրագիրն իրականացվելու է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներիմիջոցով: Համայնքապետարանի ներդրումը կազմելու է8.0մլն դրամ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Գ. Նժդեհ փողոցի ասֆալտապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 30.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 30.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գ. Նժդեհ փողոցի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017 թվականի հուլիս -2017թվականի օգոստոս |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրն իրականացվելու է Շիրակի մարզի հրատապ անհրաժեշտության միջոցներով: Ասֆալտապատվելու է 215.0մետր երկարությամբ և 5.0մետր լայնությամբ ճանապարհահատվածը:  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Շինարարների փողոցի ասֆալտապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25.0 |  | 25.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 25.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 25.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի <<Ստեկլոմաշ>> թաղամասի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 թվականի հուլիս -2018թվականի հոկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ասֆալտապատվելու և բարեկարգվելու է համայնքի <<Ստեկլոմաշ>> տանող փողոցի 410մետր երկարությամբ և 7մետր լայնությամբհատվածը: Փողոցի արևմտյան կողմում կառուցվելու է (տեղադրվելու է) մայթի բետոնից եզրաքարեր: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Սպանդարյան փողոցի ասֆալտապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 58.0 |  |  |  |  | 58.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.2մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 57.8մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 58.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Սպանդարյան փողոցի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021թվականի մայիս -2021թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ասֆալտապատվելու և բարեկարգվելու է 530.0մետր երկարությամբ և 12.0մետր լայնությամբ փողոցը: Փողոցի միջնամասում, փողոցի երկարությամբ 3.0մետր լայնությամբ արվելու է գազոն: Գազոնի 2 կողմերում տեղադրվելու է բետոնից եզրաքարեր: Գազոնի յուրաքանչյուր կողմում մնալու է 4.5մետր լայնությամբ ճանապարհ:  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Անկախության թիվ 14 շենքի կտուրի վերանորոգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11.0 |  | 11.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 11.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 11.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Անկախության 14 շենքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թվականի օգոստոս-2018թվականի հոկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նշված շենքի կտուրը չի փոխվել ավելի քան 60 տարի: Անհրաժեշտ է փոխել թիթեղից ջրվանճոռերը, ջրահեռացման ձագարները, խողովակները և տանիքածածկը:Միաժամանակ պետք է փայտից կավարամածը և ամրացվի ծփեղնաոտքերը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Շինարարների փողոցի թիվ 3 և թիվ 5 շենքերի կտուրների վերանորոգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարելավել մարդկանց բնակարանային պայմանները |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20.0 |  | 20.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 20.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 20.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շինարարների փողոցի թիվ 3 և թիվ 5 շենքերի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021թվականի հունիս-2021թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նշված շենքերի կտուրները չեն վերանորոգվել ավելի քան 40 տարի: Անհրաժեշտ է փոխել թիթեղից ջրվանճոռը, թիթեղյա խողովակները և ջրահեռացման ձագարներն ու ազբոցեմենտյա շիֆերներով տանիքածածկը: Պետք է նորոգվի փայտից կավարամածը և ամրացվի ծփեղնաոտքերը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

<<Լմբատ 1>> թաղամասի թիվ 5 և թիվ 27 շենքերի տանիքների վերանորոգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարելավել մարդկանց բնակարանային պայմանները |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20.0 |  |  | 20.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 20.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 20.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | <<Լմբատ 1>> թաղամասի թիվ 5 և թիվ 27 շենքերի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թվականի մայիս-2019թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շենքերի կտուրները ազբոշիֆերից են և չեն նորոգվել կառուցման օրվանից: Անհրաժեշտ է փոխել թիթեղյա ջրվանճոռը, ջրահեռացման ձագարներն ու խողովակները և ազբոշիֆերից ծածկույթը: Նորոգվելուէ փայտից կավարամածը և ամրացվելու է ծփեղնաոտքերը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

<<Լմբատ 2>> թաղամասի թիվ 9 և թիվ 11 շենքերի տանիքների վերանորոգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարելավել մարդկանց բնակարանային պայմանները |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20.0 |  |  |  | 20.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 20.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 20.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | <<Լմբատ 2>> թաղամասի թիվ 9 և թիվ 11 շենքերի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020թվականի մայիս-2020թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շենքերի կտուրները ազբոշիֆերից են և չեն նորոգվել կառուցման օրվանից: Անհրաժեշտ է փոխել թիթեղյա ջրվանճոռը, ջրահեռացման խողովակներն ու ձագարները և ազբոցեմենտյա ծածկույթը: Պետք է նորոգել փայտյա կավարամածը և ամրացնել ծփեղնաոտքերը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Տոնականյան փողոցի թիվ 34 և թիվ 36 շենքերի կտուրների վերանորոգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարելավել մարդկանց բնակարանային պայմանները |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 20.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 20.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Տոնականյան փողոցի թիվ 34 և թիվ 36 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017թվականի օգոստոս-2017թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նշված շենքերի կտուրները չեն վերանորոգվել ավելի քան 40 տարի: Շենքերի կտուրները ազբոշիֆերից են, որոնք շարքից դուրս են եկել: Անհրաժեշտ է փոխել թիթեղից ջրվանճոռերը, ջրահեռացման ձագարները, խողովակները և ազբոշիֆերից ծածկույթը: Միաժամանակ պետք է նորոգվիփայտից կավարամածը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Մեծ Հայրենական պատերազմում զոհված արթիկցիների հուշարձանի Անկախության հրապարակից տեղափոխումը Բարեկամության զբոսայգի

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հուշարձանների պահպանություն |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Անկախության հրապարակի բարեկարգում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14.0 |  |  | 14.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 14.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 14.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | համայնքի ազգաբնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թվականի մարտ-2019թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անկախության հրապարակում գոյություն ունեցող Մեծ Հայրենական պատերազմում զոհված արթիկցիների հուշարձանը Բարեկամության զբոսայգի տեղափոխելու նպատակով համարակալել հուշարձանի քարերը, քանդել հուշարձանը և այն կառուցել (նույնությամբ առանց որևէ փոփոխության) նոր տեղում եղեռնի զոհերի հիշատակի հուշարձանի հարևանությամբ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Ոչխարաբուծության զարգացում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղատնտեսության զարգացում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արոտների ռացիոնալ օգտագործում  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 180.0 |  | 180.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10.0մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝170.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝180.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքապետարան և ազգաբնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թվականի մարտ -2018թվականի դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տարածքում գոյություն ունեցող անասնագոմերն օգտագործելով ՌԴ-ից ներկրել բարձր ծնելիություն ունեցող (տարվա ընթացքում 3-ից 8 գառ ծնող ոչխարների ցեղատեսակ) (3000 գլուխ) և օգտագործելով գոյություն ունեցող արոտների տարածքները կազմակերպել կաթի, մսի և բրդի արտադրություն: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Բարեկամության զբոսայգու բարեկարգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարեկամության զբոսայգու բարեկարգում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 10.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 10.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ազգաբնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թվականի մայիս-2019թվականի նոյեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սալիկապատել անցուղիները, կառուցել էստրադա, վերանորոգել գոյություն ունեցող երկու հուշարձանները, նորոգել պարիսպների քանդված մասերը, ծառատնկել և կանաչապատել ընդհանուր տարածքը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Անկախության հրապարակի բարեկարգում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Անկախության հրապարակի բարեկարգում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.0 |  |  |  | 10.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝Կապիտալ ծախսեր՝ 10.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 10.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ազգաբնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020թվականի հունիս-2020թվականի նոյեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փոխել մայթերի եզրաքարերը, կատարել ասֆալտապատում, ստեղծել կանաչ գոտի, վերանորոգել ցայտաղբյուրը և շատրվանները, տեղադրել նստարաններ |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Նալբանդյան փողոցի Շահումյան փողոցից հարավ ընկած հատվածի սալապատում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.2մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 11.8մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 12.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | թաղամասի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020 թվական |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆ քարով սալապատվելու է 360մ երկարությամբ և 5.0մ լայնությամբ ճանապարհահատվածը: Ծրագիրն իրականացվելու է <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ>> ծրագրով:Համայնքի ներդրումը կազմելու է 9.0մլն դրամ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Զորավար Անդրանիկ փողոցի տուֆ քարով սալահատակում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի փողոցների բարեկարգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքների բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20.0 |  |  | 20.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.4մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 19.6մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 20.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների բացակայություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Կոմիտաս թաղամասի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019 թվական |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանոնավոր ձևի տուֆ քարով սալապատվելու է 560մ երկարությամբ և 5.5մ լայնությամբ փողոցը: Սալապատումն իրականացվելու է <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ>> ծրագրով:Համայնքի ներդրումը կազմելու է 16.0մլն դրամ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Գորգագործական ֆաբրիկայի բացում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ազգաբնակչության սոցիալական վիճակի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 350.0 |  | 200.0 | 150.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5.0մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 345.0մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 350.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արթիկ համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. 2019թ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Իրանի Իսլամական հանրապետության ավելի քան 200 տարվա կենսագրություն ունեցող գորգագործական ֆաբրիկաներից մեկի օժանդակությամբ 200 աշխատատեղով ֆաբրիկայի բացում: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Տուֆագործների 3-րդ նրբանցքի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի տարածքում արտաքին լուսավորության ապահովում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Լուծել փողոցի բնակիչների արտաքին լուսավորության խնդիրը |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.0 |  | 3.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.1մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 2.9մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 3.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | թաղամասի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տուֆագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքը գերեզմանատուն տանող ճանապարհն է: Նրբանցքի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացումով կլուծվի մոտ 300 բնակիչների սոցիալական պայմանների որոշակիորեն բարելավման խնդիրը:  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

Կոմիտաս թաղամասի կոյուղագծի կառուցում

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Կոմիտաս թաղամասի ջրահեռացում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարելավել թաղամասի սանիտարահիգիենիկ պայմանները |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17.0 |  | 17.0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. |
| 2. |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեքը | Թիրախային արժեքներ |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2.2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1.1.2. |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 16.5մ լն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 17.0մլն դրամ |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսների բացակայություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Կոմիտաս թաղամասի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կոմիտաս թաղամասը կոյուղագիծ չունի: Կոյուղաջրերը հեռացվում է բնական ճանապարհով գոյացած առվակներով: Կկառուցվի մոտ 1.4կմ երկարությամբ կոյուղագիծ:  |